*FRONTEND – DÉTAIL DES TÂCHES (JSP) - Estimation totale : 35 heures
0. PAGE DE LOGIN (JSP : /auth/login.jsp) PUBLIC - 3 heures
0.1. Formulaire - 1 heure

0.2. Bouton de connexion - 0.5 heure

0.3. Messages d’erreur - 1 heure

0.4. Redirection après succès - 0.5 heure

    1. PAGE DE RÉSERVATION (JSP : /reservation/index.jsp) UTILISATEUR - 8 heures
1.1. Select "Vol" - 1 heure

1.2. Select "Classe" - 0.5 heure

        1.3. Inputs passager - 1 heure

        1.4. Bouton "Choisir" et vérifications - 2 heures

     1.5. Bloc "Statistiques du vol" - 2 heures

        1.6. Tableau "Mes réservations" - 1 heure

      1.7. Annulation de réservation - 0.5 heure

   2. PAGE LISTE/AJOUT DE CATÉGORIE D’ÂGE - 4 heures
        2.1. Liste (table) - 1 heure

        2.2. Bouton "Ajouter une catégorie" - 0.5 heure

        2.3. Formulaire d’ajout - 2.5 heures

    3. PAGE DE PARAMÉTRAGE - 2 heures
        3.1. Formulaire - 1 heure

        3.2. Bouton "Enregistrer" - 0.5 heure

        3.3. Messages - 0.5 heure

        4. PAGE DE GESTION DES VOLS - 6 heures
        4.1. Liste des vols - 2 heures

        4.2. Bouton "Ajouter un vol" - 0.5 heure

        4.3. Formulaire créer/modifier - 3.5 heures

    5. PAGE DE PROMOTIONS PAR VOL - 3 heures
        5.1. Liste promotions - 2 heures

        5.2. Bouton "Ajouter promotion" - 1 heure

    6. PAGE D’AJOUT DE PROMOTION - 3 heures
        6.1. Formulaire - 2 heures

        6.2. Bouton "Enregistrer" - 0.5 heure

        6.3. Validations - 0.5 heure

    7. CSS/JS GLOBAL (responsive, validation client) - 6 heures

*BACKEND – DÉTAIL DES TÂCHES (MVC + JSP) - Estimation totale : 45 heures
    B.0 GLOBAL – INFRA & UTIL - 6 heures
        -Filtres/Intercepteurs (AuthFilter) - 2 heures

        -Utilitaires (DatabaseConnection, DateUtil, PriceUtil) - 2 heures

        -Services (AuthService, ReservationService, etc.) - 2 heures

    B.1 AUTHENTIFICATION - 5 heures
        -Model (Admin, Utilisateur) - 1 heure

        -DAO (AdminDAO, UtilisateurDAO) - 2 heures

        -Service (AuthService) - 1 heure

        -Controller (AuthController) - 1 heure

    B.2 PARAMÉTRAGE (heures min) - 3 heures
        -DAO (ParametrageDAO) - 1 heure

        -Service (ParametrageService) - 1 heure

        -Controller (ParametrageController) - 1 heure

    B.3 CATÉGORIE D’ÂGE - 6 heures
        -Model (CategorieAge) - 1 heure

        -DAO (CategorieAgeDAO) - 2 heures

        -Service (CategorieAgeService) - 2 heures

        -Controller (CategorieAgeController) - 1 heure

   B.4 VOL (Gestion CRUD) - 7 heures
        -Model (Vol) - 1 heure

        -DAOs (VolDAO, VilleDAO, AvionDAO) - 3 heures

        -Validations - 1 heure

        -Controller (VolController) - 2 heures

    B.5 PROMOTION - 6 heures
        -Model (Promotion) - 1 heure

        -DAO (PromotionDAO) - 2 heures

        -Service (PromotionService) - 2 heures

        -Controller (PromotionController) - 1 heure

    B.6 RÉSERVATION - 12 heures
        -Model (Reservation) - 2 heures

        -DAOs (ReservationDAO, VolDAO, etc.) - 4 heures

        -Services (ReservationService) - 3 heures

        -Controller (ReservationController) - 3 heures

*TOTAL ESTIMÉ : 80 heures (35h frontend + 45h backend)

*Répartition par catégorie :

    -Frontend (JSP) : 35 heures

   -Backend (MVC) : 45 heures

    -Modèles : 6 heures

    -DAO : 14 heures

    -Services : 10 heures

   -Controllers : 10 heures

    -Infra/Utils : 5 heures

*Notes :
    -Les estimations incluent les tests unitaires de base et l'intégration	minimale.

    -Prévoir +10-15% de buffer pour les imprévus (total projet : ~90 heures).

    -Les tâches complexes (comme la réservation ou les promotions) sont	surévaluées pour couvrir les cas limites.

    -Cette estimation suppose une base de code existante (framework MVC,	templates JSP de base). Si tout est à faire from scratch, ajouter 20-30	heures pour l'initialisation du projet.